## Slide 1
公务员考试学习跟踪系统
Week 2 阶段汇报
答辩人：[答辩人姓名] 指导老师：[指导老师] [学校 / 学院] 2026年6月
1 / 12

## Slide 2
Week 2
汇报提纲
目录
01 Week 1 回顾
基础设施、数据库、用户与资源模块
02 Week 2 概览
完成 6 大核心业务模块
03 题库与练习
200 道题 + 单选/多选/判断
04 智能学习计划
科目权重 × 难度 + 弱项加权
05 学习进度统计
答题历史 + 正确率 + 可视化
06 弱项识别与推荐
答题量 ≥ 5 且正确率 < 60%
07 解析与答疑
每题解析 + 留言提问
08 后续计划
Week 3 将完成 UI/UX、测试、文档整理
2 / 12

## Slide 3
Week 2
Week 1 回顾 — 基础设施与核心数据
11
次
提交
32
个
文件
12
张
数据表
23
条
资源
• 完成项目初始化、Flask 骨架、前后端分离架构
• 设计 12 张核心数据表并导入种子数据
• 实现用户注册 / 登录 / Session 认证
• 实现考试资源列表 / 详情 / 分类筛选
3 / 12

## Slide 4
Week 2
Week 2 概览 — 核心业务逻辑
200
道
种子题
6
个
业务模块
8
个
API 蓝图
≈75
%
完成度
• Day 6：题库与练习模块
• Day 7：智能学习计划模块
• Day 8：学习进度统计模块
• Day 9：弱项识别与个性化推荐模块
• Day 10：题目解析与答疑模块
4 / 12

## Slide 5
Week 2
题库与练习模块
题目数据
• 200 道种子题已入库
• 单选 152 道 / 判断 34 道 / 多选 14 道
• 覆盖 7 个科目
• 通过 resource_id 与 23 条资源关联
练习功能
• 支持科目 + 资料来源 + 题型三级筛选
• 单选 / 多选 / 判断三种答题交互
• 多选答案规范化比对，避免 AC/CA 判错
• 答题后即时展示结果与解析
5 / 12

## Slide 6
Week 2
智能学习计划模块
• 输入：备考周期、每日可用时长、科目权重
• 算法：优先级分数 = 科目权重 × 难度系数 + 弱项加权 50%
• 输出：每日任务卡片，自动划分三阶段（基础 30% / 强化 40% / 冲刺 30%）
• 每日任务数：max(2, min(5, daily_minutes // 30))
• 重新生成计划时事务内先删后插，保证数据一致性
6 / 12

## Slide 7
Week 2
学习进度统计模块
• 记录每次答题历史，实时计算正确率与完成率
• Dashboard 接入今日任务、弱项提醒、考试倒计时
• 统计页提供 KPI 看板、学习时长折线图、正确率趋势
• 打卡日历展示每日学习记录，支持连续打卡统计
• 新用户无数据时展示 Demo 数据兜底，页面不空
7 / 12

## Slide 8
Week 2
弱项识别与个性化推荐
弱项识别规则
• 答题量 ≥ 5 且正确率 < 60%
• 每次答题后实时更新 weak_points 表
• 正确率动态计算，弱项状态自动变化
推荐逻辑
• 基于弱项科目匹配相关备考资源
• 推荐同类练习题巩固薄弱点
• 新用户冷启动时回退到通用入门推荐
8 / 12

## Slide 9
Week 2
解析与答疑模块
• 每道题均提供答案解析与答题技巧
• 支持学生针对题目提交留言提问
• Dashboard 接入评论提交入口
• 答疑回复当前为规则回复，满足课程设计可控范围
• 留言数据与题目、用户关联，便于后续追踪
9 / 12

## Slide 10
Week 2
当前完成度
7/7
个
核心模块
12
张
数据库表
200
题
种子题库
23
条
备考资源
• 全部 7 个核心模块已实现并跑通
• 功能逻辑完成，但 UI/UX 尚未统一打磨
• 测试覆盖与文档整理将在 Week 3 进行
10 / 12

## Slide 11
Week 2
后续计划 — Week 3 重点工作
• UI/UX 统一：迁移 Aceternity 风格 surface、优化页面过渡与动画
• 模块 Review：Dashboard、统计页、资源详情、个人资料页细节打磨
• 测试与调试：PowerShell API 冒烟测试、修复时区与加载时序问题
• 演示准备：题库与资源关联、多选支持完善、换机部署 README
• 文档归档：README.md、PROJECT_GUIDE.md、DEVELOPMENT_TIMELINE.md
11 / 12

## Slide 12
感谢聆听
欢迎老师提问与指导
项目仓库：github.com/Aafff623/civil-service-exam-tracker 当前阶段：Week 2 完成核心业务，Week 3 进入完善与收尾
12 / 12