## Slide 1
公务员考试学习跟踪系统
Week 1 阶段汇报
答辩人：[答辩人姓名] 指导老师：[指导老师] [学校 / 学院] 2026年6月
1 / 10

## Slide 2
Week 1
汇报提纲
目录
01 项目背景与目标
面向在校大学生的公务员备考跟踪系统
02 Week 1 概览
搭建骨架、完成数据库与用户资源模块
03 技术选型与架构
Flask + MySQL + 原生 HTML/CSS/JS
04 数据库设计
12 张核心表 + 11 个索引
05 用户与资源模块
Session 认证 + 23 条备考资源
06 后续计划
Week 2 将完成题库、计划、统计、推荐、答疑
2 / 10

## Slide 3
Week 1
项目背景与目标
• 目标用户：大一、大二备考公务员的在校大学生
• 核心痛点：备考资料分散、学习进度难跟踪、弱项难定位
• 项目目标：轻量级一站式公务员考试学习跟踪系统
• 技术栈：Python Flask + MySQL 8.0 + 原生 HTML/CSS/JS
• 开发周期：3 周，Week 1 聚焦基础设施与核心数据
3 / 10

## Slide 4
Week 1
Week 1 概览 — 从 0 到 1
11
次
代码提交
32
个
新增文件
12
张
数据库表
23
条
种子资源
• Day 1-2：项目初始化与 Flask 骨架搭建
• Day 3：12 张核心数据表设计与种子数据导入
• Day 4：用户注册 / 登录 / Session 认证
• Day 5：考试资源列表 / 详情 / 分类筛选
• 当前整体进度约 25%：骨架已搭好，核心业务待 Week 2 实现
4 / 10

## Slide 5
Week 1
技术选型与架构
技术选型原则
• 简单、可演示、不引入新框架
• Flask：轻量、路由清晰、文档丰富
• MySQL 8.0：支持事务与外键
• 原生 HTML/CSS/JS：降低答辩环境成本
前后端分离架构
• 后端端口 5001，提供 RESTful API
• 前端端口 8080，静态文件服务
• 统一响应格式：{ success, data, message }
• CORS 配置支持本地双端口开发
5 / 10

## Slide 6
Week 1
数据库设计 — 12 张核心表
• 一次性定义 12 张表，覆盖用户、科目、资源、题目、答题、计划、进度、弱项、推荐、留言全链路
• 核心表：users / subjects / resources / questions / answers / plans / plan_items / progress / weak_points / recommendations / comments / goals
• 表间通过外键关联，如 answers 关联 users 与 questions
• 建立 11 个索引，覆盖用户名、用户 ID、科目 ID、资源 ID、答题时间等高频查询字段
• 种子数据：7 个科目、23 条资源、4 个演示账号，执行 init_db.py 一键重建
6 / 10

## Slide 7
Week 1
用户模块 — 注册登录与 Session 认证
• 实现注册、登录、登出、获取当前用户 4 个 API
• 密码使用 werkzeug 的 scrypt 哈希，不存明文
• 登录成功后写入 Flask Session，浏览器 Cookie 自动携带 session_id
• 前端登录页预填演示账号 root / 123456，方便快速进入系统
• 封装 login_required / admin_required 装饰器，区分普通用户与管理员权限
7 / 10

## Slide 8
Week 1
资源模块 — 23 条备考资源入库
• 资源分类：考试大纲、历年真题、模拟题、备考资料、政策公告
• 每条资源关联科目，支持资源详情页查看与分类筛选
• 前端资源库支持按类型标签切换、按科目筛选、关键词搜索
• 管理员可上传新资源与批量删除
• 资源详情页展示内容摘要，为 Week 2 题目与资源联动预留接口
8 / 10

## Slide 9
Week 1
后续计划 — Week 2 重点工作
• 题库与练习：实现 200 道种子题的列表、筛选、答题与记录
• 智能学习计划：根据备考周期、每日时长、科目权重生成每日任务
• 学习进度统计：答题历史、正确率、完成率可视化
• 弱项识别与推荐：基于答题历史自动定位弱项并推荐资源
• 题目解析与答疑：每题提供解析，支持留言提问
9 / 10

## Slide 10
感谢聆听
欢迎老师提问与指导
项目仓库：github.com/Aafff623/civil-service-exam-tracker 当前阶段：Week 1 完成，Week 2 进入核心业务模块开发
10 / 10